KẾ HOẠCH DỰ TOÁN KỸ THUẬT, CHI PHÍ
VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SIMLAB

Nền tảng Phòng Thí Nghiệm Ảo K12 (EdTech SaaS) · Dành cho Co-founders & Nhà Đầu Tư

| Dự án: Simlab (Phòng thí nghiệm Hóa - Sinh - Lý ảo) | Phiên bản: 1.0 (Production Roadmap) |
| --- | --- |
| Tác giả / Vai trò: Tech Lead & Product Strategist | Mục tiêu: Dự toán ngân sách, lộ trình & giá bán |

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & VỊ THẾ SẢN PHẨM

Simlab là nền tảng phòng thí nghiệm tương tác ảo trực tuyến, phục vụ môn Khoa học tự nhiên & Hóa học, Sinh học, Vật lý cho học sinh THCS và THPT (Lớp 8 – 12) bám sát Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 (GDPT 2018).

1.1 Vấn đề cốt lõi trên thị trường EdTech K12:

Thiếu thốn cơ sở vật chất: Các trường công lập và tư thục đều gặp khó khăn về kinh phí mua hóa chất, dụng cụ thực hành bị vỡ/hao hụt thường xuyên.

Rủi ro an toàn lao động: Nhiều thí nghiệm axit đậm đặc, kim loại kiềm, khí độc (Cl2, SO2) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, bỏng hóa chất cho học sinh.

Gánh nặng của giáo viên: Thầy cô mất từ 30 – 45 phút chuẩn bị hóa chất trước mỗi tiết thực hành, và không có công cụ tự động đo lường kết quả làm bài của học sinh.

1.2 Giải pháp Simlab mang lại:

Mô phỏng an toàn tuyệt đối: Giả lập trực quan hiện tượng sủi bọt khí, kết tủa, cháy, phát nhiệt, đổi màu chỉ thị với hơn 67 hóa chất và 4.400+ tương tác.

Công cụ quản lý dạy học tự động: Giáo viên tạo lớp bằng mã 6 ký tự, giao bài theo SGK, hệ thống tự chấm Quiz và xuất bảng điểm Excel/CSV cho nhà trường.

Khả năng tiếp cận cao (Web-first): Chạy mượt mà trên trình duyệt web, máy tính bảng, màn hình tương tác thông minh không cần cài đặt phần mềm nặng nề.

📌 ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG: Mô hình kinh doanh hướng đến B2B (Bán bản quyền cho Nhà trường/Trung tâm) làm dòng tiền chính ổn định, kết hợp B2B2C (Cung cấp công cụ miễn phí cho Giáo viên để tạo hiệu ứng lan tỏa) và B2C (Học sinh ôn tập).

2. ƯỚC TÍNH THỜI GIAN PHÁT TRIỂN (DEVELOPMENT TIMELINE)

Dựa trên codebase hiện tại (Next.js 14, Three.js/React Three Fiber, logic Canvas đã có sẵn), lộ trình thương mại hóa hoàn chỉnh được chia thành 3 giai đoạn chính trong 4 – 5 tháng:

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung kỹ thuật & Sản phẩm | Nhân sự tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Pha 1: Core Backend & Auth (Production) | 6 – 8 tuần (1.5 – 2 tháng) | • Chuyển đổi toàn bộ từ localStorage sang Supabase Postgres & RLS. • Xác thực phân quyền Giáo viên, Học sinh, Quản trị viên (Admin). • Hoàn thiện API nộp bài, tính điểm, lưu lịch sử thao tác. • Tối ưu PWA và responsive trên máy tính bảng/màn chiếu. | 1 Fullstack Dev 1 UI/UX Designer (part-time) |
| Pha 2: Mở rộng CSDL & Đồ họa 3D | 8 – 10 tuần (2 – 2.5 tháng) | • Nâng cấp từ 15 lên 50+ thí nghiệm cốt lõi theo 3 bộ SGK mới. • Tối ưu hiệu ứng Three.js/R3F (chất lỏng, khói, bọt, tia lửa). • Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự sinh theo ma trận đánh giá năng lực. • Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động (PayOS/MoMo/VietQR). | 1 Frontend/3D Dev 1 Backend Dev 1 Giáo viên cố vấn Hóa |
| Pha 3: Thử nghiệm Pilot & Stress Test | 4 – 6 tuần (1 – 1.5 tháng) | • Thử nghiệm tại 3 – 5 trường học đối tác (Pilot Program). • Đo lường hiệu năng: chịu tải 500 – 1.000 học sinh làm bài đồng thời. • Hoàn thiện công cụ xuất báo cáo chất lượng đào tạo cho trường học. • Đóng gói tài liệu bàn giao, hướng dẫn sử dụng và video đào tạo. | Toàn bộ đội ngũ + 1 QA/Tester |

Kết luận thời gian: ⏱️ Tổng thời gian sẵn sàng đưa vào bán thương mại chính thức: 4 đến 5 tháng.

3. DỰ TOÁN CHI PHÍ TOÀN DIỆN (CAPEX & OPEX)

Dự toán chi phí được chia tách minh bạch giữa chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) và chi phí vận hành hạ tầng server/dịch vụ hàng tháng (OPEX).

3.1 Chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX - Một lần)

| Hạng mục đầu tư | Mô hình Lean Startup (Co-founder tự làm) | Mô hình Thuê ngoài (Outsource / Tuyển dụng) |
| --- | --- | --- |
| Phát triển Codebase Fullstack & 3D WebGL | 0 VNĐ (Công sức founder nhận cổ phần) | 60.000.000 – 90.000.000 VNĐ (2 Dev x 3-4 tháng) |
| Biên soạn & Thẩm định nội dung SGK (SME) | 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ (thù lao 50 bài chuẩn) | 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ (thuê chuyên gia ngoài) |
| Thiết kế UI/UX & Mua Model 3D phòng Lab | 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ (mua assets có sẵn) | 15.000.000 – 20.000.000 VNĐ (vẽ 3D bespoke) |
| Thành lập công ty & Bảo hộ nhãn hiệu Simlab | 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ | 5.000.000 – 8.000.000 VNĐ |

Tổng CAPEX mô hình Lean Founder: 16.000.000 – 27.000.000 VNĐ (Tiết kiệm tối đa nhờ kiến trúc hiện đại đã dựng sẵn).

Tổng CAPEX nếu thuê ngoài trọn gói: 95.000.000 – 143.000.000 VNĐ.

3.2 Chi phí vận hành hạ tầng định kỳ (OPEX - Hàng tháng & Hàng năm)

Nhờ sử dụng kiến trúc Jamstack/Serverless (Next.js + Supabase + Cloudflare), chi phí hạ tầng ban đầu gần như bằng 0 trong giai đoạn đầu và chỉ tăng tương ứng theo lượng người dùng thực tế:

| Hạ tầng & Dịch vụ | Giai đoạn Đầu (0 – 1.000 Users) | Giai đoạn Tăng trưởng (1.000 – 10.000 Users) |
| --- | --- | --- |
| Tên miền thương hiệu (.vn + .edu.vn) | 650.000 VNĐ / năm (~55.000đ/tháng) | 650.000 VNĐ / năm |
| Cloud Server / Hosting (Vercel / Cloudflare) | 0 – 480.000 VNĐ / tháng (Bản Pro) | 480.000 – 1.200.000 VNĐ / tháng |
| Cơ sở dữ liệu & Auth (Supabase Database) | 0 – 600.000 VNĐ / tháng (Free / Pro $25) | 600.000 – 1.500.000 VNĐ / tháng (Compute add-on) |
| Bảo mật, CDN & Tăng tốc (Cloudflare) | 0 VNĐ (Gói Free Tier tiêu chuẩn) | 0 – 480.000 VNĐ / tháng |
| Gửi Email mã lớp, OTP đăng nhập (Resend/Brevo) | 0 VNĐ (Gói Free 300 email/ngày) | 300.000 – 500.000 VNĐ / tháng |
| Cổng thanh toán tự động (PayOS/VNPay/MoMo) | 1.5% – 2.0% trên mỗi giao dịch thành công | 1.5% – 2.0% trên mỗi giao dịch thành công |
| TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ KIẾN | 250.000 – 600.000 VNĐ / tháng (~3.000.000 – 7.200.000 VNĐ / năm) | 1.500.000 – 3.800.000 VNĐ / tháng (~18.000.000 – 45.000.000 VNĐ / năm) |

4. CHIẾN LƯỢC MIỄN PHÍ & THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG (GTM STRATEGY)

Trong thị trường Giáo dục tại Việt Nam, sản phẩm công nghệ mới không thể bán thu tiền ngay lập tức do chu kỳ phê duyệt ngân sách trường học gắn liền với năm học mới (Tháng 5 duyệt ngân sách, Tháng 9 giải ngân). Chiến lược đề xuất là: Freemium kết hợp Thí điểm có điều kiện.

4.1 Miễn phí cho Giáo viên cá nhân (Product-Led Growth - Vĩnh viễn):

Chính sách:Cung cấp gói Free vĩnh viễn cho giáo viên: được tạo tối đa 2 lớp học, tối đa 35 học sinh/lớp, sử dụng 10 thí nghiệm chuẩn SGK.

Mục tiêu:Biến thầy cô trở thành đại sứ truyền thông tự nhiên. Khi thầy cô dạy thấy tiện, chính họ sẽ đề xuất Ban giám hiệu mua gói bản quyền cho toàn trường.

4.2 Chương trình Thí điểm cho Trường học (Free Pilot Program - 1 Học kỳ):

Thời lượng:Miễn phí bản quyền toàn diện cho trường học trong thời gian 1 Học kỳ (từ 3 đến 4 tháng).

Thời điểm triển khai vàng:Kỳ 1 (Tháng 8 đến hết Tháng 11) hoặc Kỳ 2 (Tháng 1 đến hết Tháng 4).

Điều kiện tham gia:Nhà trường ký biên bản hợp tác thí điểm (MOU), cử tối thiểu 2 giáo viên chủ nhiệm bộ môn và 2 lớp đại diện sử dụng thường xuyên trong các tiết thực hành.

4.3 Đối với Học sinh tự học (B2C):

Trải nghiệm 7 ngày:Cho phép học sinh tạo tài khoản và trải nghiệm đầy đủ tất cả tính năng trong 7 ngày. Sau 7 ngày, học sinh chỉ được làm 5 bài miễn phí, muốn mở khóa toàn bộ phải nâng cấp gói trả phí.

5. BẢNG GIÁ & MÔ HÌNH DOANH THU (PRICING STRATEGY)

Khuyến nghị cốt lõi: Tập trung bán gói THEO NĂM. Gói năm mang lại dòng tiền trước lớn (Upfront cash flow), giảm tỷ lệ hủy gói (Churn rate) và phù hợp tuyệt đối với lịch năm học của học sinh và nhà trường.

| Phân khúc | Tên Gói | Giá Theo Tháng | Giá Theo Năm (Khuyên dùng) | Quyền lợi nổi bật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2C Cá nhân (Học sinh) | Simlab Pro Student | 49.000 VNĐ / tháng | 399.000 VNĐ / năm (~33.000đ/tháng, tiết kiệm 32%) | • Mở khóa toàn bộ 50+ thí nghiệm Lớp 8–12. • Hệ thống gợi ý phản ứng & cân bằng PTHH. • Làm bài tập ôn luyện không giới hạn. • Lưu học bạ thí nghiệm & chứng chỉ cá nhân. |
| B2B Cá nhân (Giáo viên/TT) | Simlab Teacher Plus | 149.000 VNĐ / tháng | 1.200.000 VNĐ / năm (~100.000đ/tháng, tiết kiệm 33%) | • Không giới hạn số lớp và số lượng học sinh. • Tự soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm riêng. • Xuất bảng điểm chi tiết Excel & phân tích năng lực. • Hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên 24/7. |
| B2B Tổ chức (Trường học) | Simlab School Campus | Không bán lẻ tháng | 9.900.000 – 19.900.000 VNĐ / trường / năm | • Cấp bản quyền cho toàn bộ giáo viên & học sinh. • Tùy biến logo và thương hiệu trường trên hệ thống. • Tập huấn trực tiếp cho tổ bộ môn Hóa - Lý - Sinh. • Báo cáo chất lượng thực hành gửi Phòng/Sở GD. |

6. DỰ PHÓNG ĐIỂM HÒA VỐN & DOANH THU (FINANCIAL PROJECTIONS)

Phân tích điểm hòa vốn vận hành định kỳ (giả định chi phí cố định vận hành server, chăm sóc khách hàng và marketing cơ bản là 5.000.000 VNĐ/tháng ~ 60.000.000 VNĐ/năm):

Kịch bản B2B độc lập: Chỉ cần ký kết thành công từ 4 đến 5 trường học (Gói School Campus 14.900.000 VNĐ/năm) là dự án đạt ngay doanh thu 59.600.000 – 74.500.000 VNĐ ➔ Đủ bù đắp 100% chi phí vận hành cả năm.

Kịch bản B2C độc lập: Chỉ cần khoảng 150 học sinh mua gói năm (399.000 VNĐ/năm) ➔ Đạt doanh thu ~60.000.000 VNĐ ➔ Đạt điểm hòa vốn.

Dự phóng kịch bản doanh thu năm thứ nhất (12 tháng sau khi ra mắt):

| Kịch bản | Quy mô Khách hàng | Doanh thu năm 1 (Dự kiến) | Lợi nhuận ròng sau chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Thận trọng (Conservative) | • 3 Trường học (B2B) • 200 Học sinh Pro (B2C) • 10 Giáo viên Pro | 136.000.000 VNĐ | + 76.000.000 VNĐ (Hòa vốn & có lãi nhẹ) |
| Cơ sở (Base Case) | • 8 Trường học (B2B) • 600 Học sinh Pro (B2C) • 30 Giáo viên Pro | 380.000.000 VNĐ | + 280.000.000 VNĐ (Tái đầu tư mở rộng 3D) |
| Tích cực (Optimistic) | • 20 Trường học (B2B) • 2.000 Học sinh Pro (B2C) • 80 Giáo viên Pro | 1.150.000.000 VNĐ | + 900.000.000 VNĐ (Đủ vốn gọi vốn vòng Seed) |

7. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG DÀNH CHO CO-FOUNDERS (ACTION PLAN)

Để hiện thực hóa kế hoạch này, đội ngũ sáng lập cần tập trung vào các đầu việc trọng tâm trong 90 ngày tới:

Tháng 1 (Code & Hardening): Chuyển đổi hoàn toàn cơ sở dữ liệu sang Supabase (sử dụng schema sẵn có trong docs/supabase-schema.sql). Đảm bảo phân quyền Role Giáo viên / Học sinh bảo mật 100%.

Tháng 2 (Outreach sớm): Đem bản demo hiện tại gặp trực tiếp 3 – 5 thầy cô dạy Hóa cấp 2, cấp 3 quen biết. Thu thập nhận xét thực tế: 'Học sinh thao tác có dễ không? Thầy cô có sẵn lòng dùng thử trong tiết thực hành không?'.

Tháng 3 (Đóng gói Pilot): Đóng gói tài liệu giới thiệu 1 trang (One-Pager) và Slide Pitch 5 trang gửi Ban giám hiệu các trường mục tiêu để xin triển khai thí điểm (Pilot) vào đầu học kỳ sắp tới.